合同编号：

工信局金融中心2栋12层办公室

中央空调安装工程

合

同

书

项目名称：工信局金融中心2栋12层办公室中央空调安装工程

发包单位: 江西汇康格力电器销售有限公司

承包单位：

年 月  日

空调工程安装合同书

甲方：（全称）江西汇康格力电器销售有限公司

乙方：（全称）

甲、乙双方遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就                             中央空调施工安装事宜协商一致，订立本合同共同遵守。

- 工程概况

  - 工程名称：工信局金融中心2栋12层办公室中央空调安装工程

  - 工程地点：赣州市南康区金融中心2号楼12层

- 工程承包范围

  - 本工程包含中央空调设备及工程系统所需的全部工程材料、含施工安装、调试；含主机设备支撑；含设备搬运；现场垃圾清理清运；含主机基础以及室外铜管桥架；不含主电源到室外机组配电柜以的电缆电线和空气开关；不含空调室内外机组配电柜、主电源至电箱及电箱至室内外机的电缆电线（线径由乙方建议），由甲方提供到室内外机组安装位置预留1米左右，乙方负责接驳；

  - 空调设备采用格力中央空调，设备和分歧管由甲方提供乙方承担其配套工程所需材料，材料按工程预算的规格品牌所定，均为国家认可的合格产品。

  - 乙方按照甲方的系统设计图纸（末端设备按最终装修图分布），根据乙方的工程报价书内容进行施工（详细工程量见报价清单附件）。

- 合同总承包价

安装工程总价（含税）人民币<大写>：。

- 安装工程总价（含9%增值税专用发票）人民币<小写>：元。

- 如有双方有确认签证，增加项目则另行计费。

- 四、付款方式：

甲方将工程款按本条款规定划入乙方账户：

开户行：      ，账号：

户名：

第一次付款：

自签订合同3天内，甲方支付乙方安装工程总额款的 30 %，即人民币 元（大写：）作为工程预付款。

第二次付款：

中央空调隐蔽安装验收完成后7个工作日内甲方向乙方支付安装工程总额的50%,即支付人民币： 元（大写：）。

第三次付款：

整体工程施工完成及调试验收合格后15个日内甲方向乙方支付安装工程总额的17%,即支付人民币： 元（大写：）

第四次付款：

保修期结束，甲方需支付安装合同部分的3%尾款，即人民币： 元（大写：）给乙方；

备注：每次请款，乙方须提供等额发票给到甲方，在第三次付款请款时，乙方须提供至安装清单总额发票100%给到甲方。

- 合同工期

1、工程开工日期：本工程暂定于 2022 年 3 月 16 日开工；

2、工程竣工日期：本工程暂定于 2022 年 4月  20 日竣工；

3、本工程收到预付款后3天内进场。施工工期按甲方装修时间完成，如在施工过程中因遇人力不可抗拒环境影响的情况下，应推迟竣工时间。

4、本工程合同工期为 35个天，35个天能完成总体项目工程并验收调试，交付甲方使用在履约过程中，如因甲方责任或不可抗力所延误的工期等因素，经甲乙双方确认后进行调整最后竣工日期。

- 安全施工

  - 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员的监督。

  - 采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于安全措施不力造成事故责任和由此发生的费用，由乙方承担。

  - 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生费用。

- 双方责任

  - 甲方责任：

    - 乙方进行现场施工工作时，甲方需免费提供配合所需用水电、场地等；

    - 与各方共同解决所应解决的问题；

    - 依时按合同付款。

  - 乙方责任

    - 文明施工，明确交接及施工程序，使工程能保质依时竣工；

    - 施工期间若发现现场情况出现阻碍施工的问题，应通知甲方现场管人员并协助进行解决所有存在的情况，不得私自决定作出修改，若因此而造成施工错误应负责任；

八、工程保修

- 本工程的保修期为工程竣工验收后起24个月。

- 在保修期内空调设备有故障时，乙方在白天正常上班时间24个小时内到达现场处理.

- 本工程保修期限到时，保修期自动终止。

- 保修范围是除甲方人为损坏以外的其它所有质量问题。

十一、争议解决

在本合同的履行过程式中，甲乙双方如有任何争议，应本着友好态度和解或要求有关部门、主管部门协商解决，若经协商仍不能解决的，可向管辖区人民法院落起诉。

十二、附则

- 本合同文件的修订和变更，需经双方进行协商，在双方认可的前提出下生效，本合同文件未尽事宜，双方可根据具体情况议定附则条款，经审订后为本合同的附件，以便共同遵守。

- 本合同用中文写成一式两份，具同等到法律效应, 其中图纸、预算书作为合同的附件。

- 本合同在双方代表签署后生效，在保修期满，保修项目完成，且甲方已向乙方支会完本工程一切费用时终止。

甲方：江西汇康格力电器销售有限公司        乙方：

代表人（公章）：                          法定代表人（公章）：

电话：                                    电话：

日期：     年   月   日                   日期：    年  月  日